İLÇELERE GÖRE DEVAM EDEN YATIRIM PROJELERİ

İLÇE : HONAZ

YATIRIMCI KURULUŞ : ENERYA DENİZLİ GAZ DAĞITIM AŞ

PROJENİN ADI : 2017 YILI HONAZ DOĞAL GAZ DAĞITIM PROJESİ

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 01.03.2017 – 01.12.2017

ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI : 4.499.814 TL

YIL ÖDENEĞİ : 899.198,00 TL

BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(31.07.2017 İTİBARİYLE):

PARASAL GERÇKLEŞME (%) : 153.072,76 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) : %54

AÇIKLAMA(VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR): Honaz ilçesi imalatları 2013 yılından beri devam etmektedir.