İLÇELERE GÖRE DEVAM EDEN YATIRIM PROJELERİ

İLÇE : KALE

YATIRIMCI KURULUŞ : MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)

PROJENİN ADI : Aydın-Muğla Neojen Havzaları Kömür Aramaları Projesi

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 27.01.2017- Devam ediyor

ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI : 47.000 TL

YIL ÖDENEĞİ : 10.730.000 TL

BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(31.07.2017 İTİBARİYLE): 304.000,00 TL

PARASAL GERÇEKLEŞME (%) : 3

FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) : 20

AÇIKLAMA(VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR):

İLÇE : MERKEZ/TÜM İLÇELER

YATIRIMCI KURULUŞ : MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)

PROJENİN ADI : Likya Naplarının Tektono-Stratigrafisi Projesi

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 15.03.2017- Devam ediyor

ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI : -

YIL ÖDENEĞİ : 347.000 TL

BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(31.07.2017 İTİBARİYLE): 249.000 TL

PARASAL GERÇEKLEŞME (%) : 71

FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) : 55

AÇIKLAMA(VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR):

İLÇE : MERKEZ/BAKLAN

YATIRIMCI KURULUŞ : MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)

PROJENİN ADI : İzmir-Denizli Jeotermal Enerji Aramaları Projesi Jeofizik (DES) Kampı

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 29.05.2017- Devam ediyor.

ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI : -

YIL ÖDENEĞİ : 4.290.000 TL

BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(31.07.2017 İTİBARİYLE): 190.000 TL

PARASAL GERÇEKLEŞME (%) : 40

FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) : 50

AÇIKLAMA(VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR):