**İL GENEL DEĞERLENDİRME RAPORU**

İlimizde 2017 yılı 30 Haziran itibariyle **20** yatırımcı kuruluşumuzun programında **269** adet proje mevcuttur. Bu projelerden **48** adedi bitirilmiş, **151** adedi ise devam etmektedir. **26** adet proje ihale aşamasında olup, **44** adet projeye ise çeşitli nedenlerle başlanılamamıştır.

Programdaki **269** projenin;

94’ü DKH sektörü, 50’si eğitim, 35’i tarım, 30’u ulaştırma, 14’ü Kültür-Turizm, 13’ü sağlık, 11’i enerji, 7’si çevre-orman, 6’sı spor, 4’er adet madencilik ve konut sektörleri ile 1 adet sosyal hizmetler sektörüne aittir.

İlimiz genelinde 2017 yılına ait 830**,6 Milyon TL ödeneğin 377,4 Milyon TL**’ si harcanarak % 45 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Mahalli idare yatırımları haricinde il geneli yatırımlarımız ağırlıklı olarak eğitim, tarım, ulaştırma sektörlerinde yoğunlaşmıştır.

Yatırımlar ağırlıklı olarak; diğer kamu hizmetleri, eğitim, tarım, ulaştırma, kültür-turizm, sağlık ve enerji sektörlerinde yoğunlaşmaktadır.

