| İLÇE | : | Buldan |
| --- | --- | --- |
| YATIRIMCI KURULUŞ | : | DSİ 21.Bölge Müdürlüğü |
| PROJENİN ADI | : | BÜYÜK MENDERES-CİNDERE PROJESİ Buldan Sulaması |
| BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ | : | 2015 - 2018 |
| ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI | : | 31 397 844 TL |
| BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA (31.07.2017 TARİHİ İTİBARİ İLE) | : | 0 TL |
| PARASAL GERÇEKLEŞME (%) | : | 0 |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | : | 70 |
| AÇIKLAMA (VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR) | : | - |

| İLÇE | : | Buldan |
| --- | --- | --- |
| YATIRIMCI KURULUŞ | : | DSİ 21.Bölge Müdürlüğü |
| PROJENİN ADI | : | BÜYÜK MENDERES-CİNDERE PROJESİ Yenicekent İletim Kanalı Sanat Yapıları |
| BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ | : | 2016 - 2017 |
| ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI | : | 14 499 954 TL |
| BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA (31.07.2017 TARİHİ İTİBARİ İLE) | : | 11 102 401 TL |
| PARASAL GERÇEKLEŞME (%) | : | 92 |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | : | 92 |
| AÇIKLAMA (VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR) | : | - |

| İLÇE | : | Buldan |
| --- | --- | --- |
| YATIRIMCI KURULUŞ | : | DSİ 21.Bölge Müdürlüğü |
| PROJENİN ADI | : | BÜYÜK MENDERES-CİNDERE PROJESİ Denizli-Buldan Ovası Sulaması Arazilerinin Akgedik ve Ballık Dereleri |
| BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ | : | 2016 - 2018 |
| ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI | : | 0 TL |
| BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA (31.07.2017 TARİHİ İTİBARİ İLE) | : | 0 TL |
| PARASAL GERÇEKLEŞME (%) | : | 0 |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | : | 1 |
| AÇIKLAMA (VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR) | : | - |

| İLÇE | : | Honaz |
| --- | --- | --- |
| YATIRIMCI KURULUŞ | : | DSİ 21.Bölge Müdürlüğü |
| PROJENİN ADI | : | ÇÜRÜKSU-AKBAŞ PROJESİ Aydınlar Akbaş Barajı İkmali |
| BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ | : | 2013 - 2017 |
| ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI | : | 43 814 481 TL |
| BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA (31.07.2017 TARİHİ İTİBARİ İLE) | : | 0 TL |
| PARASAL GERÇEKLEŞME (%) | : | 0 |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | : | 100 |
| AÇIKLAMA (VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR) | : | - |

| İLÇE | : | Honaz |
| --- | --- | --- |
| YATIRIMCI KURULUŞ | : | DSİ 21.Bölge Müdürlüğü |
| PROJENİN ADI | : | ÇÜRÜKSU-AKBAŞ PROJESİ Honaz Ovası Sulaması |
| BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ | : | 2013 - 2017 |
| ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI | : | 4 242 132 TL |
| BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA (31.07.2017 TARİHİ İTİBARİ İLE) | : | 0 TL |
| PARASAL GERÇEKLEŞME (%) | : | 0 |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | : | 45 |
| AÇIKLAMA (VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR) | : | - |

| İLÇE | : | Honaz |
| --- | --- | --- |
| YATIRIMCI KURULUŞ | : | DSİ 21.Bölge Müdürlüğü |
| PROJENİN ADI | : | ÇÜRÜKSU-AKBAŞ PROJESİ Akbaş Barajı İletim Tüneli, Su Alma Yapısı ve Şev Stabilitesi Sağlanması |
| BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ | : | 2015 - 2017 |
| ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI | : | 24 886 999 TL |
| BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA (31.07.2017 TARİHİ İTİBARİ İLE) | : | 0 TL |
| PARASAL GERÇEKLEŞME (%) | : | 0 |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | : | 99 |
| AÇIKLAMA (VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR) | : | - |

| İLÇE | : | Acıpayam |
| --- | --- | --- |
| YATIRIMCI KURULUŞ | : | DSİ 21.Bölge Müdürlüğü |
| PROJENİN ADI | : | GÖLHİSAR ACIPAYAM I.MERHALE PROJESİ Dalaman Çayı Islahı Yenilenmesi 3.Kısım |
| BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ | : | 2016 - 2017 |
| ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI | : | 4 177 368 TL |
| BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA (31.07.2017 TARİHİ İTİBARİ İLE) | : | 2 196 753 TL |
| PARASAL GERÇEKLEŞME (%) | : | 74 |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | : | 97 |
| AÇIKLAMA (VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR) | : | - |

| İLÇE | : | Sarayköy |
| --- | --- | --- |
| YATIRIMCI KURULUŞ | : | DSİ 21.Bölge Müdürlüğü |
| PROJENİN ADI | : | AŞAĞI BÜYÜK MENDERES PROJESİ Gölemezli - Sarayköy ve Çürüksu Sulamaları Ana Tahliye Kanalı (Büyük Menderes-Çürüksu Çayı Yatağı) Düzenlenmesi |
| BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ | : | 2014 - 2018 |
| ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI | : | 3 500 000 TL |
| BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA (31.07.2017 TARİHİ İTİBARİ İLE) | : | 2 499 999 TL |
| PARASAL GERÇEKLEŞME (%) | : | 66 |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | : | 27 |
| AÇIKLAMA (VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR) | : | - |

| İLÇE | : | Tavas |
| --- | --- | --- |
| YATIRIMCI KURULUŞ | : | DSİ 21.Bölge Müdürlüğü |
| PROJENİN ADI | : | TAVAS PROJESİ Tavas Ovası Sulaması |
| BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ | : | 2013 - 2017 |
| ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI | : | 15 902 854 TL |
| BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA (31.07.2017 TARİHİ İTİBARİ İLE) | : | 1 764 483 TL |
| PARASAL GERÇEKLEŞME (%) | : | 54 |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | : | 93 |
| AÇIKLAMA (VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR) | : | - |

| İLÇE | : | Acıpayam |
| --- | --- | --- |
| YATIRIMCI KURULUŞ | : | DSİ 21.Bölge Müdürlüğü |
| PROJENİN ADI | : | Denizli-Acıpayam ve Serinhisar Ovası Ana Tahliye Kanalı Sanat Yapıları 1.Kısım |
| BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ | : | 2014 - 2017 |
| ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI | : | 4 807 679 TL |
| BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA (31.07.2017 TARİHİ İTİBARİ İLE) | : | 163 030 TL |
| PARASAL GERÇEKLEŞME (%) | : | 100 |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | : | 100 |
| AÇIKLAMA (VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR) | : | - |

| İLÇE | : | Acıpayam |
| --- | --- | --- |
| YATIRIMCI KURULUŞ | : | DSİ 21.Bölge Müdürlüğü |
| PROJENİN ADI | : | Denizli Acıpayam Hisar Mahallesi yerleşim yeri ve arazileri Bozalan ve Hisar dereleri |
| BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ | : | 2016 - 2018 |
| ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI | : | 999 997 TL |
| BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA (31.07.2017 TARİHİ İTİBARİ İLE) | : | 1 499 042 TL |
| PARASAL GERÇEKLEŞME (%) | : | 100 |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | : | 55 |
| AÇIKLAMA (VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR) | : | - |

| İLÇE | : | Çivril |
| --- | --- | --- |
| YATIRIMCI KURULUŞ | : | DSİ 21.Bölge Müdürlüğü |
| PROJENİN ADI | : | Denizli Çivril İlçe Merkezi Adamhacı, Akpınar, Kuzgunluk ve Taşocağı Dereleri Islahı |
| BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ | : | 2016 - 2018 |
| ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI | : | 0 TL |
| BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA (31.07.2017 TARİHİ İTİBARİ İLE) | : | 2 535 796 TL |
| PARASAL GERÇEKLEŞME (%) | : | 100 |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | : | 51 |
| AÇIKLAMA (VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR) | : | - |

| İLÇE | : | Acıpayam |
| --- | --- | --- |
| YATIRIMCI KURULUŞ | : | DSİ 21.Bölge Müdürlüğü |
| PROJENİN ADI | : | Denizli Acıpayam-Serinhisar Ovası Ana Tahliye Kanalı Sanat Yapıları 3.Kısım |
| BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ | : | 2016 - 2018 |
| ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI | : | 2 343 485 TL |
| BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA (31.07.2017 TARİHİ İTİBARİ İLE) | : | 0 TL |
| PARASAL GERÇEKLEŞME (%) | : | 0 |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | : | 50 |
| AÇIKLAMA (VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR) | : | - |

| İLÇE | : | Acıpayam |
| --- | --- | --- |
| YATIRIMCI KURULUŞ | : | DSİ 21.Bölge Müdürlüğü |
| PROJENİN ADI | : | Denizli-Acıpayam Boğazdere Çaylı Deresi |
| BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ | : | 2016 - 2017 |
| ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI | : | 477 792 TL |
| BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA (31.07.2017 TARİHİ İTİBARİ İLE) | : | 780 403 TL |
| PARASAL GERÇEKLEŞME (%) | : | 100 |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | : | 100 |
| AÇIKLAMA (VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR) | : | - |

| İLÇE | : | Çameli |
| --- | --- | --- |
| YATIRIMCI KURULUŞ | : | DSİ 21.Bölge Müdürlüğü |
| PROJENİN ADI | : | Denizli Çameli Kızılyaka Yerleşim Yeri ve Arazileri Kızılyaka Deresi |
| BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ | : | 2017 - 2018 |
| ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI | : | 0 TL |
| BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA (31.07.2017 TARİHİ İTİBARİ İLE) | : | 0 TL |
| PARASAL GERÇEKLEŞME (%) | : | 0 |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | : | 0 |
| AÇIKLAMA (VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR) | : | - |

| İLÇE | : | Acıpayam |
| --- | --- | --- |
| YATIRIMCI KURULUŞ | : | DSİ 21.Bölge Müdürlüğü |
| PROJENİN ADI | : | Denizli-Acıpayam Dalaman Çayı İğdeli, Pekmeztoprak, Değirmendere, Çatak, Derin, Sulu ve Süleymanlar Yandereleri Yukarı Havza Islahı |
| BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ | : | 2015 - 2017 |
| ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI | : | 3 633 535 TL |
| BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA (31.07.2017 TARİHİ İTİBARİ İLE) | : | 311 144 TL |
| PARASAL GERÇEKLEŞME (%) | : | 100 |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | : | 100 |
| AÇIKLAMA (VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR) | : | - |

| İLÇE | : | Kale |
| --- | --- | --- |
| YATIRIMCI KURULUŞ | : | DSİ 21.Bölge Müdürlüğü |
| PROJENİN ADI | : | Denizli Kale Narlı Yenidere Çayı Yandereleri Yukarı Havza |
| BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ | : | 2016 - 2018 |
| ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI | : | 499 997 TL |
| BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA (31.07.2017 TARİHİ İTİBARİ İLE) | : | 2 405 214 TL |
| PARASAL GERÇEKLEŞME (%) | : | 100 |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | : | 51 |
| AÇIKLAMA (VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR) | : | - |

| İLÇE | : | Buldan |
| --- | --- | --- |
| YATIRIMCI KURULUŞ | : | DSİ 21.Bölge Müdürlüğü |
| PROJENİN ADI | : | Denizli B.Menderes Nehri Cindere Barajı-Yenice Regülatörü Arası Yandereleri Yukarı Havza |
| BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ | : | 2016 - 2017 |
| ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI | : | 486 047 TL |
| BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA (31.07.2017 TARİHİ İTİBARİ İLE) | : | 950 000 TL |
| PARASAL GERÇEKLEŞME (%) | : | 100 |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | : | 100 |
| AÇIKLAMA (VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR) | : | - |

| İLÇE | : | Acıpayam |
| --- | --- | --- |
| YATIRIMCI KURULUŞ | : | DSİ 21.Bölge Müdürlüğü |
| PROJENİN ADI | : | Denizli Acıpayam Dalaman Çayı Akdere, Kırmızı, Sugiden, Kavaklı, Doğan, Deveuçan, Kululu, Kömürlüksırtı, Söğütlü, Çevlik, Karaböcüğükırığı, Kopuz, Abdal ve Sarıyer Yandereleri Yukarı Havza |
| BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ | : | 2016 - 2018 |
| ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI | : | 399 999 TL |
| BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA (31.07.2017 TARİHİ İTİBARİ İLE) | : | 4 671 709 TL |
| PARASAL GERÇEKLEŞME (%) | : | 100 |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | : | 88 |
| AÇIKLAMA (VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR) | : | - |

| İLÇE | : | Honaz |
| --- | --- | --- |
| YATIRIMCI KURULUŞ | : | DSİ 21.Bölge Müdürlüğü |
| PROJENİN ADI | : | Denizli-Honaz Menteş Bulancıkdere 6.Kısım |
| BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ | : | 2016 - 2017 |
| ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI | : | 1 752 405 TL |
| BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA (31.07.2017 TARİHİ İTİBARİ İLE) | : | 0 TL |
| PARASAL GERÇEKLEŞME (%) | : | 0 |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | : | 100 |
| AÇIKLAMA (VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR) | : | - |

| İLÇE | : | Çal |
| --- | --- | --- |
| YATIRIMCI KURULUŞ | : | DSİ 21.Bölge Müdürlüğü |
| PROJENİN ADI | : | Denizli-Çal Develer Mahallesi Kurudere Islahı |
| BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ | : | 2016 - 2018 |
| ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI | : | 0 TL |
| BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA (31.07.2017 TARİHİ İTİBARİ İLE) | : | 547 230 TL |
| PARASAL GERÇEKLEŞME (%) | : | 100 |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | : | 25 |
| AÇIKLAMA (VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR) | : | - |

| İLÇE | : | Çameli |
| --- | --- | --- |
| YATIRIMCI KURULUŞ | : | DSİ 21.Bölge Müdürlüğü |
| PROJENİN ADI | : | Denizli-Çameli Dalaman Çayı Çamlıbel, Katran, Pınarcık, Akdere, Bulanık ve Çaylı Yandereleri Yukarı Havza Islahı Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı |
| BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ | : | 2017 - 2019 |
| ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI | : | 0 TL |
| BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA (31.07.2017 TARİHİ İTİBARİ İLE) | : | 0 TL |
| PARASAL GERÇEKLEŞME (%) | : | 0 |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | : | 0 |
| AÇIKLAMA (VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR) | : | - |

| İLÇE | : | Acıpayam |
| --- | --- | --- |
| YATIRIMCI KURULUŞ | : | DSİ 21.Bölge Müdürlüğü |
| PROJENİN ADI | : | Denizli-Acıpayam Dalaman Çayı Kocaahmet, Hisar, Tepecik, Çatak, Derin, Kelpınar, Çakır, Çiftepınar, Ericek ve Kerimler Yandereler Yukarı Havza Islahı Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı |
| BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ | : | 2017 - 2019 |
| ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI | : | 0 TL |
| BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA (31.07.2017 TARİHİ İTİBARİ İLE) | : | 0 TL |
| PARASAL GERÇEKLEŞME (%) | : | 0 |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | : | 0 |
| AÇIKLAMA (VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR) | : | - |

| İLÇE | : | Acıpayam |
| --- | --- | --- |
| YATIRIMCI KURULUŞ | : | DSİ 21.Bölge Müdürlüğü |
| PROJENİN ADI | : | Denizli-Acıpayam Dalaman Çayı Mezarlık, Hortma, Göz, Tuz, Kavaklı, Akdere, Ambarlık, Kurudere, Kuzören, Abazbükü ve Karanlık Yandereleri Yukarı Havza Islahı Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı |
| BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ | : | 2017 - 2019 |
| ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI | : | 0 TL |
| BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA (31.07.2017 TARİHİ İTİBARİ İLE) | : | 0 TL |
| PARASAL GERÇEKLEŞME (%) | : | 0 |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | : | 0 |
| AÇIKLAMA (VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR) | : | - |

| İLÇE | : | Çivril |
| --- | --- | --- |
| YATIRIMCI KURULUŞ | : | DSİ 21.Bölge Müdürlüğü |
| PROJENİN ADI | : | Denizli Çivril Yuvaköy İbanlar Deresi Yukarı Havza Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı |
| BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ | : | 2017 - 2018 |
| ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI | : | 0 TL |
| BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA (31.07.2017 TARİHİ İTİBARİ İLE) | : | 0 TL |
| PARASAL GERÇEKLEŞME (%) | : | 0 |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | : | 0 |
| AÇIKLAMA (VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR) | : | - |