|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DENİZLİ İLİ 2016 YILI YATIRIMLARI (BİN TL)** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PROJE NO** | **SEKTÖRÜ** | **PROJENİN ADI** | **YERİ** | **KAREKTERİSTİĞİ** | **İŞİN BAŞL.- BİTİŞ TARİHİ** | **PROJE TUTARI** | | **2015SONUNA KADAR TAH.HARCAMA** | | | **2016 YATIRIMI** | | |
| **DIŞ** | | **TOPLAM** | **DIŞ** | | **TOPLAM** |
| **DIŞ** | **TOPLAM** | **Kredi** | **Özkaynak** | **Kredi** | **Özkaynak** |
| 91A010310 | TARIM | Büyük Menderes-Cindere | Denizli | Depolama: 82 hm³ Sulama: 2.500 ha | 1991-2018 | 0 | 258.865 |  |  | 205.948 |  |  | 7.000 |
| 2016C010070 | TARIM | Denizli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | Denizli | Etüt-Proje, Müşavirlik, Makine-Teçhizat, İnşaat (3.580 m2) | 2016-2018 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.125 |
| 09A010150 | TARIM | Çürüksu-Akbaş | Denizli | Depolama: 24,35 hm3, sulama: 790 ha | 2009-2017 | 0 | 145.733 |  |  | 125.984 |  |  | 13.000 |
| 12A010070 | TARIM | Acıpayam-Akalan | Denizli | Depolama: 5,35 hm³ Sulama: 746 ha | 2012-2015 | 0 | 29.175 |  |  | 22.945 |  |  | 6.230 |
| 2006E040280 | ULAŞTIRMA | Çardak Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü | Denizli | Hizmet Binası (910 m2) | 2015-2016 |  | 1.779 |  |  | 714 |  |  | 1.065 |
| 2006E040280 | ULAŞTIRMA | Kale Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü | Denizli | Hizmet Binası (910 m2) | 2015-2016 |  | 1.400 |  |  | 400 |  |  | 1.000 |
| 1977E040390 | ULAŞTIRMA | Denizli-Acıpayam-13. Bölge Hd. | Denizli-Acıpayam | Bölünmüş Yol (78 km) | 1977-2019 | 0 | 190.775 | 0 |  | 69.049 |  |  | 2.000 |
| 2006E040440 | ULAŞTIRMA | (Denizli-Acıpayam)Ayr.-Kale | Denizli | Bölünmüş Yol (41 km) | 2006-2019 | 0 | 41.069 | 0 |  | 5.778 |  |  | 1.000 |
| 1994E040970 | ULAŞTIRMA | Denizli-Çardak 13. Bölge Hududu | Denizli | Bölünmüş Yol 59( km) | 1997-2019 | 0 | 186.844 | 0 |  | 141.395 |  |  | 2.000 |
| 14K010520 | DKH Bina | Denizli Hizmet Binası TÜİK | Denizli | Etüd-Proje, İnşaat | 2014-2016 |  | 7.089 |  |  | 759 |  |  | 6.330 |
| 2013K050100 | DKH-İÇME SUYU | Denizli İçmesuyu Projesi | Denizli | Depolama (66,09 hm3), Isale Hattı (70 km), İçmesuyu Arıtma Tesisi (100.000 m3/gün), İçmesuyu Temini (20,75 hm3/yıl) | 2013-2018 |  | 92.538 |  |  |  |  |  | 7.000 |
| 2009K050210 | DKH-KANALİZASYON | Denizli İçmesuyu Projesi (DESKİ) | Denizli | Isale Hattı (22,53 km), İçmesuyu Antma Tesisi (100.000 m3/gün), İçmesuyu Temini (28,13 hm3/yıl) | 2009-2016 | 79.684 | 79.684 | 7.471 | 0 | 7.471 | 67.882 | 0 | 67.882 |
|  | DKH-KANALİZASYON | Denizli Kanalizasyon Projesi (DESKİ) | Denizli | Denizli Kanalizasyon Şebekesi (277 km) | 2009-2017 | 147.984 | 147.984 | 13.875 | 0 | 13.785 | 126.067 | 0 | 126.067 |
| 2015K080130 | DKH | Katı Atık Bertaraf Tesisi Yapımı | Denizli | Katı Atık Yönetimi Tesisi (180.858 | 2015-2016 | 23.895 | 29.250 |  |  |  | 23.985 |  | 29.250 |
| 2015K080180 | DKH | İtfaiye ve Acil Müdahale Aracı Alımı Projesi | Denizli-Merkez | İtfaiye (19 adet) | 2015-2016 | 11.200 | 13.220 |  |  |  | 4.300 |  | 5.080 |
| 2012K090200 | DKH-Bina | Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Hizmet Binası | Denizli | Hizmet Binası uygulama projesi | 2012-2017 |  | 83.127 |  |  | 14.880 |  |  | 53.247 |
| 2010K121310 | DKH-SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA | Merkezi Araştırma Labaratuvarı | Denizli | Makine,teçhizat,teknolojik araştırma | 2010-2016 |  | 12.472 |  |  | 12.462 |  |  | 10 |
| 2010K121310 | DKH-SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA | İnşaat | Denizli | İnşaat (3.800 m2) | 2010-2011 |  | 10.817 |  |  | 10.817 |  |  | 0 |
| 2010K121310 | DKH-SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA | Diğer | Denizli | Makine,teçhizat,teknolojik araştırma | 2010-2016 |  | 1.655 |  |  | 1.645 |  |  | 10 |
| 2016K120510 | DKH-SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA | Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Özel Gelir | Denizli | Proje Desteği | 2016-2016 |  | 1.158 |  |  |  |  |  | 1.158 |
|  |  |  |  | **Denizli Projeleri Toplamı-1** | | **262.763** | **1.340.634** | **21.346** | **0** | **634.032** | **222.234** | **0** | **330.454** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DENİZLİ İLİ 2016 YILI YATIRIMLARI-Devamı- (BİN TL)** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PROJE NO** | **SEKTÖRÜ** | **PROJENİN ADI** | **YERİ** | **KAREKTERİSTİĞİ** | **İŞİN BAŞL.- BİTİŞ TARİHİ** | **PROJE TUTARI** | | **2015 SONUNA KADAR TAH.HARCAMA** | | | **2016 YATIRIMI** | | |
| **DIŞ** | | **TOPLAM** | **DIŞ** | | **TOPLAM** |
| **DIŞ** | **TOPLAM** | **Kredi** | **Özkaynak** | **Kredi** | **Özkaynak** |
| 2016D000320 | ENERJİ | Denizli Batı 380 TM | Denizli | 154 Kv Trafo Fideri (1 adet) 154/33 Kv 100 MVA (1 adet) 380/154 Kv 250 MVA (2 adet) | 2016-2019 |  | 45.000 |  |  |  |  |  | 50 |
| 20131000480 | SAĞLIK | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi | Denizli | Hastane İnşaatı (15.000 m2). (100 yatak). Makine-Teçhizat | 2013-2017 |  | 27.365 |  |  |  |  |  | 4.000 |
| 20131000480 | SAĞLIK | İnşaat | Denizli | Hastane İnşaatı (15.000 m2), (100 yatak) | 2013-2017 |  | 22.365 |  |  |  |  |  | 4.000 |
| 20131000480 | SAĞLIK | Makina ve Teçhizat | Denizli | Makine-Teçhizat | 2017-2017 | 0 | 5.000 |  |  |  |  |  |  |
| 20161000410 | SAĞLIK | Muhtelif Işler | Denizli | Büyük Onarım, Makine-Teçhizat | 2016-2016 | 0 | 7.000 |  |  | 0 |  |  | 7.000 |
|  | SAĞLIK | Döner Sermaye Denizli | Denizli |  |  |  | 2.000 |  |  | 0 |  |  | 2.000 |
| 2016H034490 | EĞİTİM | Muhtelif İşler | Denizli | Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Maklne-Teçhizat, T-2 (1 adet), T-5 (1 adet) | 2016-2016 |  | 9.044 |  |  |  |  |  | 9.000 |
| 2016H034480 | EĞİTİM | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | Denizli | Etüt-Proje | 2016-2016 |  | 250 |  |  |  |  |  | 250 |
| 1994H032540 | EĞİTİM | Kampüs Altyapısı | Denizli |  | 1994-2018 |  | 74.000 |  |  | 65.922 |  |  | 5.750 |
| 1994H032570 | EĞİTİM | Derslik ve Merkezi Birimler | Denizli | Atolye Binası (3360 metrekare) Enstitü Binası (5.770 m2). Merkezi Derslik (9.570 m2), | 1994-2018 |  | 177.000 |  |  | 152.708 |  |  | 7.000 |
|  | EĞİTİM | Taşıt Hibesi | Denizli |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |
| 2016H034500 | EĞİTİM | Yayın Alımı | Denizli |  | 2016-2016 |  | 1.000 |  |  |  |  |  | 1.000 |
| 1994H050240 | EĞİTİM | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | Denizli | Bakım-Onarım | 1994-2016 |  | 400 |  |  |  |  |  | 400 |
| 2016H020170 | EĞİTİM | Denizli Eğitim Merkezi Diyanet İşleri Bşk. | Denizli | Hizmet Binası (20.000 m2) | 2016-2019 |  | 25.000 |  |  |  |  |  | 3.000 |
|  |  |  |  | **Denizli Projeleri Toplamı** | | **0** | **395.424** | **0** | **0** | **218.630** | **0** | **0** | **43.494** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DENİZLİ İLİNİN DİĞER İLLERLE ORTAK YATIRIM PROJELERİ (BİN TL)** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PROJE NO** | **SEKTÖRÜ** | **PROJENİN ADI** | **YERİ** | **KAREKTERİSTİĞİ** | **İŞİN BAŞL.- BİTİŞ TARİHİ** | **PROJE TUTARI** | | **2015 SONUNA KADAR TAH.HARCAMA** | | | **2016 YATIRIMI** | | |
| **DIŞ** | | **TOPLAM** | **DIŞ** | | **TOPLAM** |
| **DIŞ** | **TOPLAM** | **Kredi** | **Özkaynak** | **Kredi** | **Özkaynak** |
| 1990F00007D | ULAŞTIRMA-Karayolu Ulaştırması | Turistik Yörelere Ulaşım Yolları | Muhtelif | Karayolu Altyapısı, Karayolu Yenileme, Karayolu İyileştirme | 1990-2018 |  | 533.658 |  |  | 43.713 |  |  | 33.772 |
| 2005F000130 | ULAŞTIRMA-Karayolu Ulaştırması | Turizm Alanı ve Merkezi Yolların Yapımı | Muhtelif | Karayolu Altyapısı, Karayolu Yenileme, Karayolu İyileştirme | 2005-2018 |  | 389.771 |  |  | 131.603 |  |  | 23.110 |
| 1994E040970 | ULAŞTIRMA | Dinar-Denizli-Aydın | Denizli | Bölünmüş Yol (244 km) | 1994-2019 |  | 772.435 |  |  | 726.986 |  |  | 2.000 |
| 2010E040190 | ULAŞTIRMA | Muğla-Kale-Tavas-(Denizli-Serinhisar) Ayr. | Muğla, Denizli | BY BSK (116 km) | 2010-2019 |  | 205.301 |  |  | 2.646 |  |  | 3.000 |
| 10E040210 | ULAŞTIRMA-Karayolu Ulaştırması | Denizli-Çardak Ayrımı-Sivaslı-Uşak | Uşak-Denizli | BY 109 Km | 2010-2019 |  | 192.389 |  |  | 5.326 |  |  | 1.000 |
| 1993E040860 | ULAŞTIRMA | Salihli-Alaşehir-Buldan –(Aydın-Denizli Ayrım) | Aydın-Denizli | Bölünmüş Yol (79 km) | 2003-2019 | 0 | 178.186 | 0 |  | 15.041 |  |  | 10.000 |
|  |  |  |  | **Ortak Projeler Toplamı** | | **0** | **2.271.740** | **0** | **0** | **925.315** | **0** | **0** | **72.882** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOPLULAŞTIRILMIŞ YATIRIM PROJELERİ (BİN TL)** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| **PROJE NO** | **SEKTÖRÜ** | **PROJENİN ADI** | **YERİ** | **KAREKTERİSTİĞİ** | **İŞİN BAŞL.- BİTİŞ TARİHİ** | **PROJE TUTARI** | | | **2015SONUNA KADAR TAH.HARCAMA** | | | | **2016 YATIRIMI** | | |
| **DIŞ** | | | **TOPLAM** | **DIŞ** | | **TOPLAM** |
| **DIŞ** | | **TOPLAM** | **Kredi** | | **Özkaynak** | **Kredi** | **Özkaynak** |
| 05I000400 | SAĞLIK | Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İnşaatı | Muhtelif | Muhtelif | 2005-2018 | 0 | | 353.180 |  | |  | 94.269 |  |  | 93.645 |
| 9I1000040 | SAĞLIK | Muhtelif Devlet Hastanesi 101-200 yataklı dahil | Muhtelif | Muhtelif 33+1 adet | 1991-2018 | 0 | | 2.044.052 |  | |  | 295.058 |  |  | 328.989 |
| 06I001500 | SAĞLIK | Sağlık Ocağı, ASM, TSM ve Sağlık evi yapımı | Muhtelif | Muhtelif 305+60 adet | 2006-2018 | 0 | | 1.118.895 |  | |  | 63.000 |  |  | 200.000 |
| 2016K080030 | DKH | Sokak Hayvanlarının Korunması Hakkında Bilinçlendirme Projesi | Muhtelif | Danışmanlık (Orman ve Su İşleri Bakanlığı) | 2016-2016 |  | | 250 |  | |  |  |  |  | 250 |
| 2016B000040 | Madencilik | Maden ve Jeotermal Kaynak Arama ve Araş. | Muhtelif | Arama, arama sondajı, jeofizik etüt, jeolojik etüt, numune analizi | 2016-2016 | 282 | | 128.107 |  | |  |  |  | 282 | 128.107 |
| 2016B000041 | Madencilik | Jeolojik ve Jeofizik Araştırmalar | Muhtelif | jeofizik etüt, jeolojik etüt, numune analizi | 2016-2016 | 17.030 | | 43.333 |  | |  |  |  | 17.030 | 43.333 |
| 2016K092200 | Madencilik | Türkiye Yükseklik Sisteminin Modernizasyonu ve Gravite Altyapısının İyileştirilmesi Projesi | Muhtelif | Niv ve Gra. (5.290 nokta) | 2016-2020 |  | | 5.560 |  | |  |  |  |  | 1.240 |
| 77A010320 | TARIM | Küçük Su İşleri | Muhtelif (738 Adet) | Depolama :874 Hm3 Sulama: 196623 haDrenaj: 25 ha kuyu:5450 Taşkın: 54.667,4 ha,36 il, 252 ilçe, 688 köy, 463 mah. | 1977-2019 | 0 | | 13.200.949 |  | |  | 3.367.879 |  |  | 1.600.000 |
| 10A020060 | TARIM - Gıda Tarım Hay Bak. | Bitkisel üretimi geliştirme projesi | Muhtelif | Prj.Yür.Gid.Mak. Techizat Yap.Tes.ve Onarım | 2010-2018 | 0 | | 64.100 |  | |  | 52.666 |  |  | 11.000 |
| 10A030010 | TARIM - Gıda Tarım HayBak. | Hayvancılığı geliştirme projesi | Muhtelif | Prj.Yür.Gid.Mak. Techizat | 2010-2018 | 0 | | 48.000 |  | |  | 35.193 |  |  | 10.000 |
| 12A020110 | TARIM - Tarım Bakanlığı | Çayır Mera ve Yem Bitkileri Üretim Geliştirme Projesi | Muhtelif | Prj.Yür.Gid.Mak. Techizat | 2012-2018 | 0 | | 15.000 |  | |  | 10.426 |  |  | 3.100 |
| 14A040030 | TARIM - Gıda Tarım Hay.Bak. | Su Ürünlerini Üretimini Geliştirme Projesi | Muhtelif | Prj.Yür.Gid.Mak. Techizat, B.Onr. | 2014-2018 | 0 | | 16.454 |  | |  | 4.881 |  |  | 3.573 |
| 10A020050 | TARIM - Gıda Tarım Hay.Bak. | Tarımsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi | Muhtelif | Prj.Yür.Gid.,Mak.-Teç., Yapı-Tes., Büyük Onar., Toprak Etüt İşleri,Yazılım | 2010-2017 | 0 | | 30.000 |  | |  | 24.973 |  |  | 2.100 |
| 10A020040 | TARIM - Gıda Tarım Hay. Bak. | Bitki Sağlığı Uygulamaları ve Kontrolü Prj. | Muhtelif | Prj.Yür.Gid.Mak. Techizat Yapı-Tes., Büyük Onar. | 2010-2018 | 0 | | 140.000 |  | |  | 108.795 |  |  | 21.500 |
|  |  |  |  | **Top.Projeler 1. Sayfa Toplamı** | | **17.312** | | **17.207.880** | **0** | | **0** | **4.057.140** | **0** | **17.312** | **2.446.837** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOPLULAŞTIRILMIŞ YATIRIM PROJELERİ-Devamı- (BİN TL)** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PROJE NO** | **SEKTÖRÜ** | **PROJENİN ADI** | **YERİ** | **KAREKTERİSTİĞİ** | **İŞİN BAŞL.- BİTİŞ TARİHİ** | **PROJE TUTARI** | | **2015 SONUNA KADAR TAH.HARCAMA** | | | **2016 YATIRIMI** | | |
| **DIŞ** | | **TOPLAM** | **DIŞ** | | **TOPLAM** |
| **DIŞ** | **TOPLAM** | **Kredi** | **Özkaynak** | **Kredi** | **Özkaynak** |
| 2003A030Û20 | TARIM - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bak. | Hayvan Hastalıkları ve Zararlıları ile Mücadele Projesi | Muhtelif | Prj.Yür.Gid.Mak. Techizat | 2003-2018 | 0 | 600.000 |  |  | 497.961 |  |  | 40.000 |
| 2010A020100 | TARIM-Gıda Tarım ve Hayvancılık Bak. | Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi | Muhtelif | Toplulaştırma 1.274.927 ha ve TİGH 11.330 ha | 2010-2019 | 0 | 805.250 |  |  | 561.544 |  |  | 82.000 |
| 96E040990 | ULAŞTIRMA - Karayolu Ulaştırması | Kara Nokta Projeleri | Muhtelif | Yol İyileştirme ve kavşak düzenleme | 1996-2018 | 0 | 965.000 |  |  | 779.790 |  |  | 49.560 |
| 83E040290 | Ulaştırma - Karayolu Ulaştırması | Köprü Yapımı | Muhtelif | Köprü yapımları | 1983-2019 | 0 | 680.000 |  |  | 514.083 |  |  | 33.548 |
| 99E040130 | ULAŞTIRMA - Karayolu Ulaştırması | Geçit vermeyen veya standartı düşük köprülerin yeniden yapımı | Muhtelif | Köprü yapımları | 1999-2018 | 0 | 39.920 |  |  | 26.311 |  |  | 3.000 |
| 01E040110 | ULAŞTIRMA - Karayolu Ulaştırması | Köprü Onarımları | Muhtelif | Köprü Onarımları | 2001-2017 | 0 | 179.405 |  |  | 133.161 |  |  | 19.000 |
| 00E040020 | ULAŞTIRMA - Karayolu Ulaştırması | Tarihi Köprülerin Onarımı | Muhtelif | Muhtelif Köprü Onarımları | 2000-2018 | 0 | 120.000 |  |  | 41.657 |  |  | 3.650 |
| 86E040360 | ULAŞTIRMA - Karayolu Ulaştırması | Şehir Geçişleri | Muhtelif | Toplam: 650 km | 1986-2019 | 0 | 3.246.844 |  |  | 1.550.371 |  |  | 100.000 |
| 11E040130 | Ulaştırma - Karayolu Ulaştırması | Kamulaştırma ve Müşavirlik Hizmetleri | Muhtelif | Müh.Müş. Hizmetleri | 2011-2018 | 0 | 106.737 |  |  | 75.774 |  |  | 16.613 |
| 64E042100 | Ulaştırma - Karayolu Ulaştırması | İl Yolları Yapımı | Muhtelif | Toplam: 5706 km il yolu yap. | 1964-2018 | 0 | 7.689.107 |  |  | 2.997.179 |  |  | 300.000 |
| 86E040380 | ULAŞTIRMA - Karayolu Ulaştırması | Devlet ve İl Yolları Onarımı | Muhtelif | Yol Onarımları | **1986-2018** | 0 | 8.629.401 |  |  | 1.880.738 |  |  | 350.000 |
|  |  |  |  | **Top.Projeler 2. Sayfa Toplamı** | | **0** | **23.061.664** | **0** | **0** | **9.058.569** | **0** | **0** | **997.371** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOPLULAŞTIRILMIŞ YATIRIM PROJELERİ-Devamı- (BİN TL)** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PROJE NO** | **SEKTÖRÜ** | **PROJENİN ADI** | **YERİ** | **KAREKTERİSTİĞİ** | **İŞİN BAŞL.- BİTİŞ TARİHİ** | **PROJE TUTARI** | | **2015 SONUNA KADAR TAH.HARCAMA** | | | **2016 YATIRIMI** | | |
| **DIŞ** | | **TOPLAM** | **DIŞ** | | **TOPLAM** |
| **DIŞ** | **TOPLAM** | **Kredi** | **Özkaynak** | **Kredi** | **Özkaynak** |
| 2012ED10080 | ULAŞTIRMA | Afyon-Denizli-isparta/Burdur Yerli Sinyalizasyon | Denizli | Alet ve Cihazlar, Müşavirlik, Sinyalizasyon (376 km) | 2012-2017 |  | 85.000 |  |  | 14.882 |  |  | 27.500 |
| 06E040010 | ULAŞTIRMA Karayolu Ulaştırması | Proje Müşavirlik Giderleri | Muhtelif | Etüd-Proje | 2006-2019 | 0 | 664.946 |  |  | 474.465 |  |  | 68.470 |
| 11E110030 | ULAŞTIRMA- Haberleşme | Elektronik Haberleşme Altyapısı Olmayan Yerleşim Yerlerine Altyapı Kurulması | Muhtelif | Makine-Teçhizat | 2011-2019 | 0 | 365.000 |  |  | 245.268 |  |  | 44.483 |
| 2016E110010 | ULAŞTIRMA- Haberleşme | Mobil Haberleşme Altyapısı Olmayan Yerleşim Yerlerine Altyapı Kurulması | Muhtelif | Baz İstasyonu (3.140 yerleşim yeri) | 2016-2019 |  | 643.000 |  |  |  |  |  | 1.000 |
| 75A010200 | TARIM-Sulama | Tamamlama | Muhtelif | Muhtelif | 1975-2018 | 0 | 722.929 |  |  | 567.618 |  |  | 67.053 |
| 08H010040 | EGİTİM İlk ve Genel Ortaöğretim | İlköğretim Okulları Ek Derslik | Muhtelif | İnşaat+Don(81 İl) | 2008-2016 | 0 | 6.013.600 |  |  | 3.700.000 |  |  | 763.600 |
| 94H010080 | EGİTİM İlk ve Genel Ortaöğretim | Genel Lise ve Anadolu Lisesi İnşaatları | Muhtelif | İnşaat (144+105 Adet) | 1994-2018 | 0 | 2.456.123 |  |  | 1.554.322 |  |  | 398.592 |
| 97H010270 | EGİTİM İlk ve Genel Ortaöğretim | Öğrenci Pansiyonu İnşaatları | Muhtelif | İnşaa (73+42 Adet) | 1997-2018 | 0 | 647.082 |  |  | 393.000 |  |  | 139.961 |
| 00H020430 | EĞİTİM-Mesleki ve Teknik Eğitim | Okulların Depreme Dayanıklılığının arttırılması | 81 İl | Müş-Hiz.+B.Onarım+ Güçlendirme | 2000-2017 | 0 | 750.000 |  |  | 169.000 |  |  | 47.700 |
| 93H020030 | EĞİTİM-Mesleki ve Teknik Eğitim | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çok Programlı Anadolu Lisesi İnşaatları | Muhtelif | İnşaat 299+60 Adet | 1983-2017 | 0 | 4.200.000 |  |  | 2.173.000 |  |  | 1.250.000 |
|  |  |  |  | **Top.Projeler 3. Sayfa** | | **0** | **16.547.680** | **0** | **0** | **9.291.555** | **0** | **0** | **2.808.359** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOPLULAŞTIRILMIŞ YATIRIM PROJELERİ-Devamı- (BİN TL)** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PROJE NO** | **SEKTÖRÜ** | **PROJENİN ADI** | **YERİ** | **KAREKTERİSTİĞİ** | **İŞİN BAŞL.- BİTİŞ TARİHİ** | **PROJE TUTARI** | | **2015 SONUNA KADAR TAH.HARCAMA** | | | **2016 YATIRIMI** | | |
| **DIŞ** | | **TOPLAM** | **DIŞ** | | **TOPLAM** |
| **DIŞ** | **TOPLAM** | **Kredi** | **Özkaynak** | **Kredi** | **Özkaynak** |
| 90H021260 | EĞİTİM-Mesleki ve Teknik Eğitim | Halk Eğitim Merkezi + Çıraklık Eğitim Mrk. | Muhtelif | İnşaat 42+12 Adet | 1990-2017 | 0 | 203.965 |  |  | 119.000 |  |  | 44.520 |
| 95H010200 | EGİTİM-Mesleki ve Teknik Eğitim | İmam Hatip Lisesi İnşaatları | Muhtelif | İnşaat(156+60 ad.) | 1995-2016 | 0 | 2.530.218 |  |  | 1.285.000 |  |  | 719.000 |
| 87A010510 | TARIM-Sulama | Drenaj Projeleri ve Bakım Onr. | Muhtelif | Muhtelif | 1987-2018 | 153.957 | 897.235 | 153.957 |  | 636.632 |  |  | 87.000 |
| 76H040130 | EĞİTİM-Kültür | Kültür Merkezi, Kütüphane, Müze ve diğer inşaatlar Yapımı | Muhtelif | İnşaat | 1976-2018 | 0 | 721.000 |  |  | 384.000 |  |  | 74.000 |
| 95H040360 | EĞİTİM-Kültür | Vakıf Eserlerinin Onarım ve Restorasyonu | Muhtelif | Restorasyon | 1995-2017 | 0 | 2.500.000 |  |  | 1.968.000 |  |  | 170.000 |
| 06H050010 | EĞİTİM-Kültür-Beden Eğitimi-Spor | Okul Spor Salonları | Muhtelif | İnş.(66) | 2006-2017 | 0 | 161.000 |  |  | 48.429 |  |  | 37.148 |
| 04E030240 | ULAŞTIRMA-Hava Ulaştırması | Muhtelif Mey. İtfaiye ve Garaj Binası Yapımı | Muhtelif | Havayolu Altyapısı(19.300 m2) | 2004-2019 |  | 43.543 |  |  | 3.106 |  |  | 11.009 |
| 05H032940 | EĞİTİM-Yüksek Öğretim | Yurt İnşaatları | Muhtelif | Et.Pr.+İnşaat 154+25 Ad.(110.870+20.000 Öğr.Kap.) | 2005-2019 | 0 | 5.432.500 |  |  | 1.380.855 |  |  | 829.843 |
| 05F000130 | TURİZM - Turizm Yolları | Turizm Alanı ve Merkezi Yolları | Muhtelif | Yol Yapımı | 2005-2018 | 0 | 389.771 |  |  | 131.603 |  |  | 23.110 |
| 90F000070 | TURİZM - Turizm Yolları | Turistik Yörelere Ulaşım Yolları | Muhtelif | Yol Yapımı | 1990-2018 | 0 | 533.658 |  |  | 43.713 |  |  | 33.772 |
|  |  |  |  | **Top.Projeler-4.Sayfa Toplamı** | | **153.957** | **13.412.890** | **153.957** | **0** | **6.000.338** | **0** | **0** | **2.029.402** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOPLULAŞTIRILMIŞ YATIRIM PROJELERİ-Devamı- (BİN TL)** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PROJE NO** | **SEKTÖRÜ** | **PROJENİN ADI** | **YERİ** | **KAREKTERİSTİĞİ** | **İŞİN BAŞL.- BİTİŞ TARİHİ** | **PROJE TUTARI** | | **2015 SONUNA KADAR TAH.HARCAMA** | | | **2016 YATIRIMI** | | |
| **DIŞ** | | **TOPLAM** | **DIŞ** | | **TOPLAM** |
| **DIŞ** | **TOPLAM** | **Kredi** | **Özkaynak** | **Kredi** | **Özkaynak** |
| 12G000380 | KONUT | Afet Konutları | Muhtelif | 674 Konut+10 İşyeri İnş.+Altyp (Biten:507 Knt.) | 2012-2016 | 0 | 25.000 |  |  | 10.000 |  |  | 8.000 |
| 85K010190 | DKH-Genel İdare | Muhtelif Hükümet Konağı ve Blok İlavesi | Muhtelif | 91+20 Adet Etüd-Proje, İnş. | 1985-2018 | 0 | 1.200.500 |  |  | 170.500 |  |  | 180.000 |
| 12K160150 | DKH-Sosyal- İstihdam ve Çalışma Hayatı | Hizmet Binası İnşaatı | Muhtelif | Etüd Proje İnşaat Kamulaştırma | 2012-2017 |  | 210.000 |  |  | 121.620 |  |  | 57.675 |
| 86K110120 | DKH-Sosyal - Çevre-Esnaf. Sanat.ve K.sanayi-Teknolojik Araş. | Küçük sanayi Sitesi | Muhtelif | İnşaat (33+6 Adet) | 1986-2018 | 0 | 1.105.000 |  |  | 113.495 |  |  | 45.000 |
| 04K110950 | DKH-Sosyal - Çevre-KOBİ ve Girişimcilik | Tarıma Dayalı İhtisas OSB Projesi (Deri OSB) | Muhtelif | İnşaat (6 Adet) | 2004-2018 | 0 | 193.912 |  |  | 104.566 |  |  | 22.341 |
| 12K090200 | DKH-Sosyal-Şehirleşme | Muhtelif Hizmet Binası İnşaatı | Muhtelif | Etüd-Proje-İnşaat | 2012-2016 | 0 | 83.127 |  |  | 14.880 |  |  | 53.247 |
|  |  |  |  | **Top.Projeler-5.Sayfa Toplamı** | | **0** | **2.817.539** | **0** | **0** | **535.061** | **0** | **0** | **366.263** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOPLULAŞTIRILMIŞ YATIRIM PROJELERİ-Devamı- (BİN TL)** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PROJE NO** | **SEKTÖRÜ** | **PROJENİN ADI** | **YERİ** | **KAREKTERİSTİĞİ** | **İŞİN BAŞL.- BİTİŞ TARİHİ** | **PROJE TUTARI** | | **2015 SONUNA KADAR TAH.HARCAMA** | | | **2016 YATIRIMI** | | |
| **DIŞ** | | **TOPLAM** | **DIŞ** | | **TOPLAM** |
| **DIŞ** | **TOPLAM** | **Kredi** | **Özkaynak** | **Kredi** | **Özkaynak** |
| 82K150400 | DKH-İktisadi-Adalet Hizmetleri | Muhtelif Adalet Binası Yapımı | Muhtelif | 60 Adet Etüd-Pro. İnş. | 1982-2019 | 0 | 2.081.450 |  |  | 419.900 |  |  | 237.000 |
| 83K150400 | DKH-İktisadi-Adalet Hizmetleri | Muhtelif Cezaevi | Muhtelif | 52 Hizmet Binası | 1983-2019 | 0 | 3.634.327 |  |  | 1.072.075 |  |  | 246.000 |
| 92K171000 | DKH-Sosyal-Sosyal Güvenlik ve İstihdam | Özürlü bakım ve Rehabilitasyon Merkezi | Muhtelif | Etüd-Proje-İnşaat-Don. (27 adet, 62.305 m2, 1.608 kişilik + 1 adet, 6.046 m2, 122 kişilik) | 1992-2017 | 0 | 125.300 |  |  | 23.771 |  |  | 25.149 |
| 00K171660 | DKH-Sosyal-Sosyal Güvenlik ve İstihdam | Sosyal Hizmet Mrk.+İl Md.Hiz.Bin. | Muhtelif | Etüd-Proje-İnşaat-Don. (33+5 adet, (158.587+23.680M2) 8 adet Sosyal Hizmet Merkezi | 2000-2017 | 0 | 299.244 |  |  | 46.934 |  |  | 33.744 |
| 12K060010 | DKH-Sosyal-İçme Suyu | Belediye İçmesuyu ve Atıksu Destek Programı | Muhtelif | Etüd proje uygulama | 2012-2017 | 0 | 1.930.602 |  |  | 1.100.000 |  |  | 380.603 |
| 05K060030 | DKH-Sosyal-İçme Suyu-Kanalizasyon | Kanalizasyon Projeleri | Muhtelif | 2 adet | 2005-2017 | 0 | 55.348 |  |  | 31.804 |  |  | 10.000 |
|  |  |  |  | **Top.Projeler-6.Sayfa Toplamı** | | **0** | **8.126.271** | **0** | **0** | **2.694.484** | **0** | **0** | **932.496** |
|  |  |  |  | **Top.Projeler-Genel Toplamı** | | **171.269** | **81.173.924** | **153.957** | **0** | **31.637.147** | **0** | **17.312** | **9.580.728** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DENİZLİ İLİ 2016 YILI KAMU YATIRIMLARININ SEKTÖREL DAĞILIMI** | | | | |
|
| **(Bin TL)** | | | | |
| **SEKTÖRÜ** | **PROJE SAYISI** | **PROJE TUTARI** | **2015 SONUNA KADAR TAHMİNİ HARCAMA** | **2016 YILI YATIRIMI** |
| **TARIM** | 4 | 439.773 | 354.877 | 27.355 |
| **MADENCİLİK** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ENERJİ** | 1 | 45.000 | 0 | 50 |
| **ULAŞTIRMA** | 5 | 421.867 | 216.622 | 6.065 |
| **EĞİTİM** | 7 | 286.294 | 218.630 | 26.044 |
| **EĞİTİM (SPOR)** | 1 | 400 | 0 | 400 |
| **SAĞLIK** | 5 | 63.730 | 0 | 17.000 |
| **DKH (Diğer Kamu Hizmetleri)** | 11 | 478.994 | 61.819 | 296.034 |
| **DENİZLİ GENEL TOPLAMI** | **34** | **1.736.058** | **851.948** | **372.948** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **DİĞER İLLERLE ORTAK PROJELER - TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELER** | | | | |
|
|  |  |  |  |  |
| **PROJE TÜRÜ** | **PROJE SAYISI** |  |  |  |
| **Diğer İllerle Ortak Projeler** | 6 |  |  |  |
| **Toplulaştırılmış Projeler** | 57 |  |  |  |
| **TOPLAM** | **63** |  |  |  |